# 22 — Catatan Sesi & Titik Pulih (Checkpoint) Bio-Chain

Disimpan: 12 Oktober 2026 · Branch: feat/modul-petani-esg-audit · Commit terakhir: 970e2f1

Status: semua pekerjaan sudah di-commit, tidak ada perubahan menggantung. Hanya bash.bat dan load_test_40_accounts_report.json yang masih tidak dilacak, dan sengaja tidak disentuh.

## 1. Yang dikerjakan sesi 11–12 Oktober 2026

| Commit | Isi | Dokumen |
| --- | --- | --- |
| aedafd6 | Penutupan F11 (klaim karbon empat mata), F14 (QR HMAC + cek offline), F18 (HP bersama); perbaikan CHECK SQLite (pelunasan ber-DP) | docs/14 |
| b671d8e | Fase 1: master 7 komoditas biomassa Jawa, gudang pengepul berefraksi, ledger abu ke Poktan (migrasi 018) | docs/15 (riset), docs/16 |
| cf44986, ea0e81c | Fase 2 / Prototipe 1: blend bahan bakar biaya terendah + indeks terak; fix keamanan payload master | docs/17 |
| 4e5c92e | Fase 3 / Prototipe 2: energi riil basis kadar air lapangan & pohon keputusan rute konversi | docs/18 |
| 6848d72 | Fase 4 / Prototipe 3: SEC/IKE ternormalisasi & detektor anomali ISO 50001 (migrasi 019) | docs/19 |
| a8c9601 | Fase 5: uji stres multi-node & validasi sirkular; race SQLite diperbaiki dengan CAS | docs/20 |
| d210a62 | Audit pasca-protokol: 19 bug diperbaiki (migrasi 020) | docs/21 |
| 970e2f1 | Temuan minor D1–D6 (ekor lambat PG, CUSUM, daftar admin PG, tes flaky) | docs/21 |

## 2. Hasil uji terakhir

| Suite | Hasil |
| --- | --- |
| pytest SQLite (py -m pytest -q --deselect tests/test_routing.py::test_latency_slo) | 526 lulus, 16 dilewati (khusus PG) |
| pytest PostgreSQL + RLS (test_postgres, test_farmer_feedback, test_audit_hardening) | 36 lulus |
| Playwright e2e (22 spec) | 22 lulus |
| Uji stres 40 pengguna (scripts/stress_multibiomass.py) | error 0 %; PG hangat p95 ±0,5–0,65 s; dingin ±1,0 s |

## 3. Cara melanjutkan

docker start biochain-postgres py scripts/pg_setup.py # migrasi s.d. 020 (idempoten) .\jalankan.ps1 # atau jalankan.bat py -m pytest -q -p no:cacheprovider --deselect "tests/test_routing.py::test_latency_slo"

PG + RLS:

$env:DATABASE_URL="postgresql+asyncpg://biochain_app:biochain_app_dev@localhost:5433/biochain"; $env:AUTO_MIGRATE="false" py -m pytest -q tests/test_postgres.py tests/test_farmer_feedback.py tests/test_audit_hardening.py

E2E: jalankan server SQLite bersih di :8766, lalu scripts/seed_e2e_audit.py, lalu npx -y @playwright/test@1.64.0 test tests/ --workers=1 dengan BIOCHAIN_URL=http://127.0.0.1:8766.

## 4. Aturan & catatan penting

SQLite mengabaikan `SELECT … FOR UPDATE`. Setiap alur "baca status/saldo → cek → tulis" wajib memakai app/services/locks.py::lock_row atau UPDATE bersyarat (CAS).

Tes tanpa DATABASE_URL memakai PostgreSQL dev (default config) saat Docker hidup, bukan biochain.db.

Setelah uji stres --workers 2, matikan juga proses anak spawn_main. Kalau tidak, mereka memegang koneksi PG ("too many clients").

Server e2e berjalan tanpa --reload, jadi restart setelah mengubah engine.

## 5. Sisa pekerjaan (di luar kode)

Ganti nilai master biomassa (literatur) dengan hasil lab per lot (ISO 18134/18122/18125, XRF oksida abu).

Pabrik mengisi harga dasar tiap komoditas dan biaya pengeringan per kg air (sengaja tanpa nilai bawaan).

Isi QR_HMAC_KEY di .env produksi sebelum mencetak QR baru.

Status hukum abu 100 % biomassa belum eksplisit di PP 22/2021: simpan uji karakteristik dan konsultasi ke DLH.

Opsional: OTP WhatsApp (F6), analisis NPV/biaya modal untuk rute konversi, readiness probe/PgBouncer untuk produksi.